目标：

强化（增益）：添加号角，旗帜等会对周围的生物提供增益效果，要求可以数据驱动注册并且给个配置用来限定是同队玩家生效，同时联动ftp队伍
第一阶段：基础框架搭建

目标：建立核心抽象与基础设施，保证模组可拓展性以及数据驱动（可用json配置战旗图案，施加的buff，作用对象等）

1. 定义核心接口体系

- 创建`IBannerBehavior`行为接口，封装范围计算、效果获取、目标筛选、放置/移除回调

- 设计`AbstractBannerBlock`与`BannerBlockEntity`基类，承载通用逻辑

- 建立`BannerType`数据对象，聚合行为、视觉、属性配置

2. 搭建注册体系

- 实现`BannerTypeRegistry`，支持战旗类型的运行时注册与查询

- 设计Builder模式API，简化新战旗的声明式定义

- 自动处理方块、物品、BlockEntityType的同步注册

3. 基础功能验证

- 实现一个最简单的速度战旗（固定范围、固定效果）

- 验证BlockEntity的tick逻辑、效果应用、NBT序列化

第二阶段：团队系统集成
目标：解耦队伍功能，实现多后端兼容

1. 抽象团队服务层

- 定义`ITeamService`接口，统一队伍查询、友好判断、信息获取

- 实现`FTBTeamService`适配FTB Teams API

- 实现`VanillaTeamService`作为无模组时的降级方案

2. 目标筛选策略

- 在`IBannerBehavior`中集成队伍判断

- 支持多种模式：仅队伍、盟友+队伍、全体、敌对反向

- 处理玩家召唤物（通过OwnerUUID追溯归属）

3. 集成验证

- 在FTB Teams环境下测试队伍隔离与共享

- 验证无FTB Teams时的基础功能可用性
4. 简单GUI
第四阶段：数据驱动与配置系统

目标：支持JSON数据包，降低内容创作门槛

1. 序列化体系

- 为`BannerType`、`EffectConfig`、`BannerStats`添加Gson/JsonOps支持

- 实现数据包监听器，动态加载`data/<namespace>/banner_types/`下的配置

2. 配置热重载

- 监听数据包重载事件，安全更新已注册类型

- 处理世界内已有战旗的兼容性（ID映射、版本迁移）

3. 视觉数据分离

- 将旗帜图案、颜色、粒子效果纳入数据配置

- 客户端同步机制，确保多人环境视觉一致性
第四阶段：高级功能拓展

目标：支持复杂战旗类型与成长体系

1. 行为策略扩展

- 脉冲型（周期性爆发效果）

- 条件型（低血量触发、战斗状态检测）

- 消耗型（需要燃料维持运转）

2. 升级系统

- 设计`IUpgradeable`接口，支持范围、等级、持续时间成长

- 实现交互GUI或仪式升级（如周围放置特定物品）

3. 复合效果

- 支持多效果叠加、效果随时间衰减、范围动态变化

- 战旗间互动（同类型叠加规则、不同类型冲突处理）

- 战旗视觉效果设计

-战旗影响范围视觉显示

-战旗影响强弱视觉显示

-战旗放置特效

-战旗旗面自定义